РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТИТОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

- АДМИНИСТРАЦИЯ

- ТИТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.03.2017 г.  № 50

сл. Титовка

Об утверждении отчета о реализации муниципальной

программы Титовского сельского поселения «Обеспечение

качественными жилищно-коммунальными услугами населения

Титовского сельского поселения» за 2016 год

В соответствии с постановлением Администрации Титовского сельского поселения от 20.09.2013 № 55 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Титовского сельского  поселения»   Администрация  Титовского  сельского   поселения   п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Титовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Титовского сельского поселения» за 2016 год.

2. Постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Титовского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить на заведующего сектором экономики и финансов Администрации Титовского сельского поселения Вильховченко Е.И.

- Глава  Администрации

- Титовского сельского поселения                                                          А.И.Ищенко

Постановление вносит

Сектор экономики и финансов

Администрации Титовского

сельского поселения

Приложение

к постановлению

Администрации

Титовского сельского поселения

от 21.03.2017 г.  № 50

Отчет

о реализации муниципальной программы Титовского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Титовского сельского поселения» за 2016 год

(далее – Отчет)

1. Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 2016 год.

На реализацию муниципальной программы Титовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Титовского сельского поселения» в 2016 году предусмотрено 507,8 тыс. рублей. Фактически освоено 505,8 тыс. рублей или 99,6 процентов.

2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы

Подпрограмма «Мероприятия в области коммунального хозяйства».

Основное мероприятие «Повышение качества и надежности коммунальных услуг».

Были произведены закупка одного глубинного электронасоса в скважину на сумму 21,1 тыс. руб. и текущий ремонт 60 м водопровода с заменой трубы на сумму 16,8 тыс.руб.

Подпрограмма «Благоустройство».

Основное мероприятие «Уличное освещение».

В 2016 году на данное мероприятие было израсходовано 405,2 тыс. руб. в том числе на лимит электроэнергии на сумму 405,2 тыс. руб.; на приобретение светильников РКУ затрачено 4,1 тыс. руб., приобретено электрооборудования на сумму 32,9 тыс. руб.

Основное мероприятие «Озеленение».

В 2016 году по данному направлению расходы не производились.

Основное мероприятие «Содержание мест захоронения».

На содержание мест захоронения было потрачено 17,7 тыс. руб. На сумму 8,5 тыс.руб. была произведена обработка кладбищ от клещей, на сумму 9,2 тыс.руб. оказаны транспортные услуги по подвозу песка на кладбища.

Основное мероприятие «Прочее благоустройство».

Изготовлено 4 информационных баннера на сумму 8,0 тыс.руб.

Основное мероприятие «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства».

Мероприятия не проводились.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Титовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Титовского сельского поселения» представлены в приложении №1 к Отчету.

3. Результаты реализации мер муниципального и правового регулирования представлены в приложении №2 к Отчету.

4. Результаты использования бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы.

Сведения об использовании средств бюджета Титовского сельского поселения Миллеровского района, областного бюджета, бюджета Миллеровского района, на реализацию муниципальной программы Титовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Титовского сельского поселения» за 2016 год представлены в приложении №3 к Отчету.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы представлены в приложении №4 к Отчету.

6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу представлена в приложении №5 к Отчету.

7. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в 2016 году.

По итогам 2016 года реализации муниципальной программы Титовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Титовского сельского поселения», основные мероприятия выполнены, показатели (индикаторы) достигнуты.

Сведения об оценке бюджетной эффективности муниципальной программы представлены в приложениях №№6-11 к Отчету.

Глава Администрации

Титовского сельского поселения                                            А.И.Ищенко

Приложение №1

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Титовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Титовского сельского поселения»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  |  | проблемы, возникшие в ходе реализа- ции мероприя-тия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| 1. Подпрограмма 1. Мероприятия в области коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1: повышение качества и надежности коммунальных услуг | Администрация Титовского сельского поселения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры. Повышение качества и надежности коммунальных услуг. Снижение экологической нагрузки, улучшение санитарной обстановки. |  | Была произве-дена закупка и замена одного глубинного электронасо-са в скважи-не на сумму 21,1 тыс. руб и текущий ремонт 60 м водопровода с заменой трубы на сумму 16,8 тыс.руб. | - |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3: бактериологи ческое исследование питьевой воды | Администрация Титовского сельского поселения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | улучшение санитарной обстановки. |  | В течение года бактериологическое исследование не проводилось |  |
| 2. Подпрограмма «Благоустройство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1: уличное освещение | Администрация Титовского сельского поселения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Надлежащее содержание территории поселения, объектов благоустройства и уличного освещения в поселении | В 2016 году на уличное освещение израсходова-но 405,2 тыс. руб.; на приобретение светильников РКУ затрачено 4,1 тыс. руб., приобретено электрооборудования на сумму 32,9 тыс. руб. |  |  |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2: озеленение | Администрация Титовского сельского поселения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Надлежащее содержание территории поселения, объектов благоустройства и озеленения | В течение года расходы не производи-лись |  |  |
| 2.3. | Основное мероприятие 2.3: содержание мест захоронения | Администрация Титовского сельского поселения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Надлежащее содержание кладбищ | На содержа-ние мест захоронения было потрачено 17,7 тыс. руб. На сумму 8,5 тыс.руб. была произведена обработка кладбищ от клещей, на сумму 9,2 тыс.руб. оказаны транспортные услуги по подвозу песка на кладбища. |  |  |
| 2.4. | Основное мероприятие 2.4: прочее благоустройст во | Администрация Титовского сельского поселения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Надлежащее содержание территории поселения, объектов благоустройства и озеленения | Изготовлено 4 информационных баннера на сумму 8,0 тыс.руб. |  |  |
| 2.5. | Основное мероприятие 2.5: другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | Администрация Титовского сельского поселения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Надлежащее содержание территории поселения, объектов благоустройства и озеленения | Мероприятия не проводились |  |  |

Приложение №2

к Отчету

Оценка результатов реализации мер правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы Титовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Титовского сельского поселения»

| № | Вид акта | Основные положения | ответственный исполнитель | Сроки принятия |  | Примечание (результат реализации: причины отклонений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Меры правового регулирования, предусмотренные муниципальной программой |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |  |

Приложение №3

к Отчету

Сведения

об использовании средств бюджета Титовского сельского поселения Миллеровского района, бюджета Миллеровского района, областного бюджета, на реализацию муниципальной программы Титовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Титовского сельского поселения» за 2016 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. рублей) | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Титовского сельского поселения | всего | 507,8 | 505,8 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Титовского сельского поселения Миллеровского района | 507,8 | 505,8 |
| Подпрограмма 1 | Мероприятия в области коммунального хозяйства | всего | 37,9 | 37,8 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Титовского сельского поселения Миллеровского района | 37,9 | 37,8 |
| Основное мероприятие 1.1 | Повышение качества и надежности коммунальных услуг | всего | 37,9 | 37,8 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Титовского сельского поселения Миллеровского района | 37,9 | 37,8 |
| Основное мероприятие 1.3 | Бактериологическое исследование питьевой воды | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Титовского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Подпрограмма 2 | Благоустройство | всего | 444,1 | 442,3 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Титовского сельского поселения Миллеровского района | 444,1 | 442,3 |
| Основное мероприятие 2.1 | Уличное освещение | всего | 405,2 | 405,2 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Титовского сельского поселения Миллеровского района | 405,2 | 405,2 |
| Основное мероприятие 2.2 | Озеленение | Всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Титовского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Основное мероприятие 2.3 | Содержание мест захоронения | всего | 17,8 | 17,7 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Титовского сельского поселения Миллеровского района | 17,8 | 17,7 |
| Основное мероприятие 2.4 | Прочее благоустройство | всего | 8,0 | 8,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Титовского сельского поселения Миллеровского района | 8,0 | 8,0 |
| Основное мероприятие 2.5 | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Титовского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Титовского сельского поселения Миллеровского района | - | - |

Приложение № 4

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений  показателей (индикаторов) муниципальной программы Титовского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Титовского сельского поселения»

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год | 2016 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Титовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | уровень износа коммунальной инфраструктуры | процент | 95 | 95 | 95 | - |
| Подпрограмма 1. «Мероприятия в области коммунального хозяйства» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения области | процент | 8,3 | 8,3 | 7,7 | - |
| 1.2. | доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене | процент | 50,0 | 45,5 | 2,7 | - |
| 1.3. | доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов Титовского сельского поселения | процент | 66,0 | 66,0 | 66,1 | - |
| 2.1 | уровень обеспеченности элементами благоустройства | процент | 3,2 | 3,2 | 3,2 | - |

Приложение № 5

к Отчету

Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу Титовского сельского поселения   «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Титовского сельского поселения» за 2016 год

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Реквизиты нормативно правового акта | Перечень изменений, сумма (тыс.рублей) (+), (-) | Обоснование изменений |
| --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие поддержание объектов водопроводного хозяйства поселения в состоянии, соответствующем нормативным и санитарным требованиям |  | +32,9 |  |
| Изменение № 1 | постановление Администрации Титовского сельского поселения от 20.06.2016 № 73 «О внесении изменений в постановление Администрации Титовского сельского поселения от 11.10.2013 № 64» | +11,8 | решение Собрания депутатов Титовского сельского поселения от 20.06.2016 № 183 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Титовского сельского поселения от 25.12.2015 года № 155 «О бюджете Титовского сельского поселения Миллеровского района на 2016 год» |
| Изменение № 2 | постановление Администрации Титовского сельского поселения от 27.12.2016 № 38 «О внесении изменений в постановление Администрации Титовского сельского поселения от 11.10.2013 № 64» | +21,1 | решение Собрания депутатов Титовского сельского поселения от 27.12.2016г. № 29 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Титовского сельского поселения 25.12.2015 года № 155 «О бюджете Титовского сельского поселения Миллеровского района на 2016 год» |
| Основное мероприятие уличное освещение |  | +236,5 |  |
| Изменение № 1 | постановление Администрации Титовского сельского поселения от 25.01.2016 № 2 «О внесении изменений в постановление Администрации Титовского сельского поселения от 11.10.2013 № 64» | +100,0 | решение Собрания депутатов Титовского сельского поселения от 25.01.2016 № 159 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Титовского сельского поселения от 25.12.2015 года № 155 «О бюджете Титовского сельского поселения Миллеровского района на 2016 год» |
| Изменение № 2 | постановление Администрации Титовского сельского поселения от 26.05.2016 № 66 «О внесении изменений в постановление Администрации Титовского сельского поселения от 11.10.2013 № 64» | -8,0 | решение Собрания депутатов Титовского сельского поселения от 26.05.2016г. № 176 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Титовского сельского поселения от 25.12.2015 года № 155 «О бюджете Титовского сельского поселения Миллеровского района на 2016 год» |
| Изменение № 3 | постановление Администрации Титовского сельского поселения от 20.06.2016 № 73 «О внесении изменений в постановление Администрации Титовского сельского поселения от 11.10.2013 № 64» | +1,6 | решение Собрания депутатов Титовского сельского поселения от 20.06.2016 № 183 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Титовского сельского поселения от 25.12.2015 года № 155 «О бюджете Титовского сельского поселения Миллеровского района на 2016 год» |
| Изменение № 4 | постановление Администрации Титовского сельского поселения от 22.11.2016 № 131 «О внесении изменений в постановление Администрации Титовского сельского поселения от 11.10.2013 № 64» | +46,7 | решение Собрания депутатов Титовского сельского поселения от 22.11.2016 № 12 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Титовского сельского поселения от 25.12.2015 года № 155 «О бюджете Титовского сельского поселения Миллеровского района на 2016 год» |
| Изменение № 5 | постановление Администрации Титовского сельского поселения от 27.12.2016 № 38 «О внесении изменений в постановление Администрации Титовского сельского поселения от 11.10.2013 № 64» | +96,2 | решение Собрания депутатов Титовского сельского поселения от 27.12.2016г. № 29 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Титовского сельского поселения 25.12.2015 года № 155 «О бюджете Титовского сельского поселения Миллеровского района на 2016 год» |
| Основное мероприятие содержание мест захоронения |  | -0,7 |  |
| Изменение № 1 | постановление Администрации Титовского сельского поселения от 20.06.2016 № 73 «О внесении изменений в постановление Администрации Титовского сельского поселения от 11.10.2013 № 64» | -0,7 | решение Собрания депутатов Титовского сельского поселения от 20.06.2016 № 183 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Титовского сельского поселения от 25.12.2015 года № 155 «О бюджете Титовского сельского поселения Миллеровского района на 2016 год» |
| Основное мероприятие озеленение |  | -6,0 |  |
| Изменение № 1 | постановление Администрации Титовского сельского поселения от 26.02.2016 № 29 «О внесении изменений в постановление Администрации Титовского сельского поселения от 11.10.2013 № 64» | -6,0 | решение Собрания депутатов Титовского сельского поселения от 18.02.2016 № 162 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Титовского сельского поселения от от 25.12.2015 года № 155 «О бюджете Титовского сельского поселения Миллеровского района на 2016 год» |
| Основное мероприятие прочее благоустройство |  | +8,0 |  |
| Изменение № 1 | постановление Администрации Титовского сельского поселения от 26.05.2016 № 66 «О внесении изменений в постановление Администрации Титовского сельского поселения от 11.10.2013 № 64» | +8,0 | решение Собрания депутатов Титовского сельского поселения от 26.05.2016 № 176 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Титовского сельского поселения от 25.12.2015 года № 155 «О бюджете Титовского сельского поселения Миллеровского района на 2016 год» |
| Итого |  | +270,7 |  |

Приложение № 6

к Отчету

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия

муниципальной программы Титовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услуга населения Титовского сельского поселения», в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс.рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |
| Основное мероприятие повышение качества и надежности коммунальных услуг | 37,9 | 37,8 | 0,1 | 0,0 |
| Основное мероприятие уличное освещение | 444,1 | 442,3 | 1,8 | 0,0 |
| Основное мероприятие содержание мест захоронения | 17,8 | 17,7 | 0,1 | 0,0 |
| Основное мероприятие прочее благоустройство | 8,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВСЕГО | 507,8 | 505,8 | 2,0 | 0,0 |

Приложение № 7

к Отчету

Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Титовского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

за 2016 год

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы |  | Примечание (№ нормативного правового акта, № справки о перераспределении) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | сумма (тыс.рублей) (+), (-) | Причины перераспределения |  |
| Основное мероприятие повышение качества и надежности коммунальных услуг | +11,8 | Недостаток денежных ассигнований | решение Собрания депутатов Титовского сельского поселения от 20.06.2016 № 183 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Титовского сельского поселения от 25.12.2015 года № 155 «О бюджете Титовского сельского поселения Миллеровского района на 2016 год» |
|  | +21,1 | Недостаток денежных ассигнований | решение Собрания депутатов Титовского сельского поселения от 27.12.2016г. № 29 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Титовского сельского поселения 25.12.2015 года № 155 «О бюджете Титовского сельского поселения Миллеровского района на 2016 год» |
| Основное мероприятие уличное освещение | +100,0 | Доведение до лимитов объема потребления | решение Собрания депутатов Титовского сельского поселения от 25.01.2016 № 159 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Титовского сельского поселения от 25.12.2015 года № 155 «О бюджете Титовского сельского поселения Миллеровского района на 2016 год» |
|  | -8,0 | Фактическая потребность | решение Собрания депутатов Титовского сельского поселения от 26.05.2016г. № 176 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Титовского сельского поселения от 25.12.2015 года № 155 «О бюджете Титовского сельского поселения Миллеровского района на 2016 год» |
|  | +1,6 | Недостаток денежных ассигнований | решение Собрания депутатов Титовского сельского поселения от 20.06.2016 № 183 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Титовского сельского поселения от 25.12.2015 года № 155 «О бюджете Титовского сельского поселения Миллеровского района на 2016 год» |
|  | +46,7 | Доведение до лимитов объема потребления | решение Собрания депутатов Титовского сельского поселения от 22.11.2016 № 12 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Титовского сельского поселения от 25.12.2015 года № 155 «О бюджете Титовского сельского поселения Миллеровского района на 2016 год» |
|  | +96,2 | Доведение до лимитов объема потребления | решение Собрания депутатов Титовского сельского поселения от 27.12.2016г. № 29 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Титовского сельского поселения 25.12.2015 года № 155 «О бюджете Титовского сельского поселения Миллеровского района на 2016 год» |
| Основное мероприятие содержание мест захоронения | -0,7 | Фактическая потребность | решение Собрания депутатов Титовского сельского поселения от 20.06.2016 № 183 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Титовского сельского поселения от 25.12.2015 года № 155 «О бюджете Титовского сельского поселения Миллеровского района на 2016 год» |
| Основное мероприятие озеленение | -6,0 | Фактическая потребность | решение Собрания депутатов Титовского сельского поселения от 18.02.2016 № 162 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Титовского сельского поселения от 25.12.2015 года № 155 «О бюджете Титовского сельского поселения Миллеровского района на 2016 год» |
| Основное мероприятие прочее благоустройство | +8,0 | Недостаток денежных ассигнований | решение Собрания депутатов Титовского сельского поселения от 26.05.2016 № 176 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Титовского сельского поселения от 25.12.2015 года № 155 «О бюджете Титовского сельского поселения Миллеровского района на 2016 год» |
| ВСЕГО | +270,7 | - | - |

Приложение № 8

к Отчету

Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Титовского сельского поселения при реализации основных мероприятий муниципальной программы Титовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Титовского сельского поселения»

за 2016 год

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Установленный объем софинансирования расходов (%) |  |  |  | Объем фактических расходов |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | местный бюджет |  | за счет средств федерального бюджета |  | за счет средств областного бюджета |  | за счет местного бюджета |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет Миллеровского района | бюджет Титовского сельского поселения Миллеровского района | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % | за счет бюджета Миллеровского района |  | за счет бюджета Титовского сельского поселения Миллеровского района |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Приложение № 9

к Отчету

Информация о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящий доход деятельности,

муниципальных  бюджетных и автономных учреждений Титовского сельского поселения за 2016 год

| Наименование муниципального учрежде-ния | Остаток средств на 01.01.2016 | Фактически полученные доходы от предпринимательской и иной приносящий доход деятельности |  |  |  |  |  | Средства направленные на реализацию основных мероприятий муниципальной программы Титовского сельского поселения за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящий доход деятельности |  |  |  |  | Остаток средств на 01.01.2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе |  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оказание платных услуг | доброволь -ные пожертво-вания | целевые взносы физических лиц и (или) юридических лиц | средства, полученные от приносящий доход деятельности | иные доходы | всего | оплата труда с начислениями | капи тальные вложения | ма териальные запасы | про-чие расходы |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Приложение № 11

к Отчету

Информация об исполнении муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям,

в рамках реализации муниципальной программы Титовского сельского поселения за 2016 год

| Наименование муниципальных услуг | Остаток средств на 01.01.2016 | Первоначально доведенное муниципальное задание |  | Муниципальное задание с учетом корректировки |  | Причины корректи-ровок | Фактическое исполнение (тыс.рублей) |  | Остаток средств на 01.01.2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс.рублей) | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс.рублей) |  | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс.рублей) |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |