РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТИТОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

### АДМИНИСТРАЦИЯ

### ТИТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.03.2017 г. № 56

сл. Титовка

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы Титовского сельского поселения

«Развитие транспортной системы» за 2016 год

В соответствии с постановлением Администрации Титовского сельского поселения от 20.09.2013 № 55 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Титовского сельского поселения» Администрация Титовского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Титовского сельского поселения «Развитие транспортной системы»  за 2016 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Титовского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить на заведующего сектором экономики и финансов Администрации Титовского сельского поселения Вильховченко Е.И.

## Глава  Администрации

## Титовского сельского поселения                                                           А.И.Ищенко

Постановление вносит

Сектор экономики и финансов

Администрации Титовского

сельского поселения

Приложение

к постановлению

Администрации

Титовского сельского поселения

от 22.03.2017 г. № 56

Отчет

О реализации муниципальной программы Титовского сельского поселения

«Развитие транспортной системы» за 2016 год

(далее – Отчет)

1. Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 2016 год.

На реализацию муниципальной программы Титовского сельского поселения «Развитие транспортной системы» в 2016 году предусмотрено 1894,5 тыс. рублей.  Фактически освоено 1894,4 тыс. рублей или 99,99 процентов.

2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы

Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры Титовского сельского поселения»

Основное мероприятие «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них».

В течение 2016 года проводились следующие работы:

тыс.рублей

| Расчистка внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования от снега | 147, 9 |
| --- | --- |
| Грейдирование внутрипоселковых грунтовых автомобильных дорог общего пользования | 178, 7 |
| Ямочный ремонт внутрипоселковых дорог | 99, 8 |
| Обкос внутрипоселковых дорог | 83,1 |
| Ремонт тротуара ул. Набережная сл. Титовка | 786,3 |
| Ремонт тротуара ул. Школьная сл. Титовка | 55, 3 |
| Приобретение автономных светофоров | 178, 0 |
| Разработка проекта организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования муниципального образования "Титовское сельское поселение" | 100,0 |
| Оплата договоров за изготовление технических планов на тротуары с твердым покрытием, муниципальные внутрипоселковые автомобильные дороги, автомобильные мосты; земельные участки под мостами | 111,3 |
| Оплата договоров за работы по установке автономных светофоров | 62, 0 |
| Приобретение щебня для ремонта внутрипоселковых дорог | 92,0 |

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Титовского сельского поселения «Развитие транспортной системы» представлены в приложении №1 к Отчету.

3. Результаты реализации мер муниципального и правового регулирования представлены в приложении №2 к Отчету.

4. Результаты использования бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы.

Сведения об использовании средств бюджета Титовского сельского поселения Миллеровского района, областного бюджета, бюджета Миллеровского района, на реализацию муниципальной программы Титовского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2016 год представлены в приложении №3 к Отчету.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы представлены в приложении №4 к Отчету.

6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу представлена в приложении №5 к Отчету.

7. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в 2016 году.

По итогам 2016 года реализации муниципальной программы Титовского сельского поселения «Развитие транспортной системы», основные мероприятия выполнены, показатели (индикаторы) достигнуты.

Сведения об оценке бюджетной эффективности муниципальной программы представлены в приложениях №№6-9 к Отчету.

Глава Администрации

Титовского сельского поселения                         А.И.Ищенко

Приложение №1

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Титовского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | проблемы, возникшие в ходе реализа- ции мероприя-тия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Подпрограмма 1. Развитие транспортной инфраструктуры Титовского сельского поселения |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Специалисты Администрации Титовского сельского поселения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01. 2016 | 31.12.2016 | содержание сети автомобильных дорог в полном объеме | В течение 2016 года проводились работы по грейдирова-нию, обкосу и расчистке от снега проезжей части грунтовых дорог на сумму 509,6 тыс. руб.; ремонт тротуара на сумму 841,6 тыс. руб.; изготовление технических планов на тротуары с твердым покрытием, муниципальные внутри-поселковые автомобиль-ные дороги, автомобиль-ные мосты; земельные участки под мостами на сумму 111,3 тыс. руб, приобретение щебня для ремонта внутрипосел-ковых дорог на сумму 92,0 тыс.руб. | - |
| 2. Подпрограмма 2. Повышение безопасности дорожного движения на территории Титовского сельского поселения |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1: Распространение агитационных материалов среди населения Титовского сельского поселения | Специалисты Администрации Титовского сельского поселения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01. 2016 | 31.12.2016 | современная система обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети населённых пунктов в Титовском сельском поселении | В течение 2016 года проводилось распространение агитационных материалов среди населения Титовского сельского поселения |  |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2: Проведение бесед с гражданами на сходах по обучению практическим навыкам оказания первичной доврачебной помощи | Специалисты Администрации Титовского сельского поселения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | современная система обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети населённых пунктов в Титовском сельском поселении | - |  |
| 2.3. | Основное мероприятие 2.3: Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий | Специалисты Администрации Титовского сельского поселения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01. 2016 | 31.12.2016 | современная система обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети населённых пунктов в Титовском сельском поселении | В течение 2016 года проводились: приобретение и установка светофоров на сумму 240,0 тыс. руб., разработка проекта организации дорожного движения на автомобиль-ных дорогах общего пользования муниципального образо-вания "Титовское сельское поселение"на сумму 100,0 тыс. руб. |  |

Приложение №2

к Отчету

Оценка результатов реализации мер правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы Титовского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

| № | Вид акта | Основные положения | ответственный исполнитель | Сроки принятия | Примечание (результат реализации: причины отклонений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Меры правового регулирования, предусмотренные муниципальной программой |
| - | - | - | - | - | - | - |

Приложение №3

к Отчету

Сведения

об использовании средств бюджета Титовского сельского поселения Миллеровского района, бюджета Миллеровского района, областного бюджета, на реализацию муниципальной программы Титовского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2016 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. рублей) | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Развитие транспортной системы | всего | 1894,5 | 1894,4 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Титовского сельского поселения Миллеровского района | 1894,5 | 1894,4 |
| Подпрограмма 1 | Развитие транспортной инфраструктуры Титовского сельского поселения | всего | 1554,5 | 1554,4 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Титовского сельского поселения Миллеровского района | 1554,5 | 1554,4 |
| Основное мероприятие 1.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | всего | 1554,5 | 1554,4 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Титовского сельского поселения Миллеровского района | 1554,5 | 1554,4 |
| Подпрограмма 2 | Повышение безопасности дорожного движения на территории Титовского сельского поселения | всего | 340,0 | 340,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Титовского сельского поселения Миллеровского района | 340,0 | 340,0 |
| Основное мероприятие 2.3 | Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий | всего | 340,0 | 340,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Титовского сельского поселения Миллеровского района | 340,0 | 340,0 |

Приложение № 4

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений  показателей (индикаторов) муниципальной программы Титовского сельского поселения

«Развитие транспортной системы»

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год | 2016 год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» |
| 1.1. | Доля протяженности автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Титовского сельского поселения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Титовского сельского поселения | процент | 83,8 | 83,8 | 83,8 |  |

Приложение № 5

к Отчету

Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу Титовского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

за 2016 год

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Реквизиты нормативно правового акта | Перечень изменений, сумма (тыс.рублей) (+), (-) | Обоснование изменений |
| --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие Содержание внутрипоселковых автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | - | +71,3 | - |
| Изменение №1 | постановление Администрации Титовского сельского поселения от 04.02.2016 № 18 «О внесении изменений в постановление Администрации Титовского сельского поселения от 11.10.2013 № 68» | +329,9 | решение Собрания депутатов Титовского сельского поселения от 25.01.2016 № 159 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Титовского сельского поселения от 25.12.2015 года № 155 «О бюджете Титовского сельского поселения Миллеровского района на 2016 год» |
| Изменение №2 | постановление Администрации Титовского сельского поселения от 22.03.2016 № 47 «О внесении изменений в постановление Администрации Титовского сельского поселения от 11.10.2013 № 68» | -340,00 | решение Собрания депутатов Титовского сельского поселения от 22.03.2016 № 163 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Титовского сельского поселения от 25.12.2015 года № 155 «О бюджете Титовского сельского поселения Миллеровского района на 2016 год» |
| Изменение №3 | постановление Администрации Титовского сельского поселения от 21.12.2016 № 27 «О внесении изменений в постановление Администрации Титовского сельского поселения от 11.10.2013 № 68» | +51,2 | решение Собрания депутатов Титовского сельского поселения от 21.12.2016 № 22 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Титовского сельского поселения от 25.12.2015 года № 155 «О бюджете Титовского сельского поселения Миллеровского района на 2016 год» |
| Изменение №4 | постановление Администрации Титовского сельского поселения от 28.12.2016 № 45 «О внесении изменений в постановление Администрации Титовского сельского поселения от 11.10.2013 № 68» | +30,2 | решение Собрания депутатов Титовского сельского поселения от 28.12.2016 № 31 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Титовского сельского поселения от 25.12.2015 года № 155 «О бюджете Титовского сельского поселения Миллеровского района на 2016 год» |
| Основное мероприятие Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий | - | +340,0 | - |
| Изменение №1 | постановление Администрации Титовского сельского поселения от 22.03.2016 № 47 «О внесении изменений в постановление Администрации Титовского сельского поселения от 11.10.2013 № 68» | +340,0 | решение Собрания депутатов Титовского сельского поселения от 22.03.2016 № 163 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Титовского сельского поселения от 25.12.2015 года № 155 «О бюджете Титовского сельского поселения Миллеровского района на 2016 год» |

Приложение № 6

к Отчету

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия

муниципальной программы Титовского сельского поселения «Развитие транспортной системы», в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |
| Основное мероприятие Содержание внутрипоселковых автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | 1554,5 | 1554,4 | 0,1 | 0,0 |
| Основное мероприятие Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий | 340,0 | 340,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВСЕГО | 1894,5 | 1894,4 | 0,1 | 0,0 |

Приложение № 7

к Отчету

Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Титовского сельского поселения при реализации основных мероприятий муниципальной программы Титовского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2016 год

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Установленный объем софинансирования расходов (%) | Объем фактических расходов |
| --- | --- | --- |
|  |  |  | местный бюджет | за счет средств федерального бюджета | за счет средств областного бюджета | за счет местного бюджета |
|  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет Миллеровского района | бюджет Титовского сельского поселения Миллеровского района | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % | за счет бюджета Миллеровского района | за счет бюджета Титовского сельского поселения |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| Содержание внутрипоселковых автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Приложение № 8

к Отчету

Информация о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящий доход деятельности,

муниципальных  бюджетных и автономных учреждений Титовского сельского поселения за 2016 год

| Наименование муниципального учреждения | Остаток средств на 01.01.2016 | Фактически полученные доходы от предпринимательской и иной приносящий доход деятельности | Средства направленные на реализацию основных мероприятий муниципальной программы Титовского сельского поселения за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящий доход деятельности | Остаток средств на 01.01.2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе | в том числе |  |
|  |  |  | оказа-ние плат-ных услуг | доброволь -ные пожертво-вания | целевые взносы физических лиц и (или) юридических лиц | средства, полученные от приносящий доход деятельности | иные доходы | всего | оплата труда с начислениями | капи тальные вложения | ма териальные запасы | про-чие расходы |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Приложение № 9

к Отчету

Информация об исполнении муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям,

в рамках реализации муниципальной программы Титовского сельского поселения за 2016 год

| Наименование муниципальных услуг | Остаток средств на 01.01.2016 | Первоначально доведенное муниципальное задание | Муниципальное задание с учетом корректировки | Причины корректи-ровок | Фактическое исполнение (тыс.рублей) | Остаток средств на 01.01.2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс.рублей) | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс.рублей) |  | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс.рублей) |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |