РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТИТОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

### АДМИНИСТРАЦИЯ

### ТИТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.03.2016 г. № 54

сл. Титовка

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы Титовского сельского поселения

«Развитие транспортной системы» за 2015 год

В соответствии с постановлением Администрации Титовского сельского поселения от 20.09.2013 № 55 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Титовского сельского поселения» Администрация Титовского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Титовского сельского поселения «Развитие транспортной системы»  за 2015 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Титовского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить на заведующего сектором экономики и финансов Администрации Титовского сельского поселения Вильховченко Е.И.

## Глава  Титовского

## сельского поселения                                                                           А.И.Ищенко

Постановление вносит

Сектор экономики и финансов

Администрации Титовского

сельского поселения

Приложение

к постановлению

Администрации

Титовского сельского поселения

от 24.03.2016 г. № 54

Отчет

О реализации муниципальной программы Титовского сельского поселения

«Развитие транспортной системы» за 2015 год

(далее – Отчет)

1. Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 2015 год.

На реализацию муниципальной программы Титовского сельского поселения «Развитие транспортной системы» в 2015 году предусмотрено 1077500 рублей.  Фактически освоено 876991,79 рублей или 81,4 процентов.

2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы

Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры Титовского сельского поселения»

Основное мероприятие «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них».

В течение 2015 года проводились следующие работы:

рублей

| -Расчистка внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования от снега | 30 253,44 |
| --- | --- |
| -Грейдирование внутрипоселковых грунтовых автомобильных дорог общего пользования | 167 054,93 |
| -Ямочный ремонт внутрипоселковых дорог | 99 889,00 |
| -Обкос внутрипоселковых дорог | 59 997,60 |
| -Установка дорожных знаков | 40 001,00 |
| -Приобретение урн на территории остановок | 6 900,00 |
| -Устранение повреждений плиточного покрытия в остановочном павильоне | 12 225,16 |
| -Установка недостающего освещения тротуаров и пешеходных переходов | 140 000,00 |
| -Приобретение недостающих светильников РКУ для освещения пешеходных переходов | 15 800,00 |
| -Приобретение дорожных знаков и комплектов креплений для них | 27 950,00 |
| -Составление технических паспортов автомобильных дорог | 97 973,66 |
| -Приобретение остановочного павильона | 45 000,00 |
| -Обрезка веток и уборка сухостоя | 99 993,00 |
| -Приобретение электротоваров и опорных кронштейнов для восстановления недостающего освещения тротуаров | 33 954,00. |

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Титовского сельского поселения «Развитие транспортной системы» представлены в приложении №1 к Отчету.

3. Результаты реализации мер муниципального и правового регулирования представлены в приложении №2 к Отчету.

4. Результаты использования бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы.

Сведения об использовании средств бюджета Титовского сельского поселения Миллеровского района, областного бюджета, бюджета Миллеровского района, на реализацию муниципальной программы Титовского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2015 год представлены в приложении №3 к Отчету.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы представлены в приложении №4 к Отчету.

6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу представлена в приложении №5 к Отчету.

7. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в 2015 году.

По итогам 2015 года реализации муниципальной программы Титовского сельского поселения «Развитие транспортной системы», основные мероприятия выполнены, показатели (индикаторы) достигнуты.

Сведения об оценке бюджетной эффективности муниципальной программы представлены в приложениях №№6-9 к Отчету.

Глава Титовского сельского поселения                         А.И.Ищенко

Приложение №1

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Титовского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | проблемы, возникшие в ходе реализа- ции мероприя-тия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Подпрограмма 1. Развитие транспортной инфраструктуры Титовского сельского поселения |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Специалисты Администрации Титовского сельского поселения | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | содержание сети автомобильных дорог в полном объеме | В течение 2015 года проводились работы по грейдирова-нию и обкосу проезжей части грунтовых дорог на сумму 357,2 тыс. руб.; приобретение и установка дорожных знаков, урн, остановок на сумму 132,1 тыс. руб.; приобретение электротоваров и светильников РКУ на сумму 189,7 тыс. руб., обрезка веток и уборка сухостоя на сумму 100,0 тыс. руб.; составление технических паспортов автомобильных дорог на сумму 98,0 тыс. руб | - |
| 2. Подпрограмма 2. Повышение безопасности дорожного движения на территории Титовского сельского поселения |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1: Распространение агитационных материалов среди населения Титовского сельского поселения | Специалисты Администрации Титовского сельского поселения | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | современная система обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети населённых пунктов в Титовском сельском поселении | В течение 2015 года проводилось распространение агитационных материалов среди населения Титовского сельского поселения |  |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2: Проведение бесед с гражданами на сходах по обучению практическим навыкам оказания первичной доврачебной помощи | Специалисты Администрации Титовского сельского поселения | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | современная система обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети населённых пунктов в Титовском сельском поселении | - |  |

Приложение №2

к Отчету

Оценка результатов реализации мер правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы Титовского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

| № | Вид акта | Основные положения | ответственный исполнитель | Сроки принятия | Примечание (результат реализации: причины отклонений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Меры правового регулирования, предусмотренные муниципальной программой |
| - | - | - | - | - | - | - |

Приложение №3

к Отчету

Сведения

об использовании средств бюджета Титовского сельского поселения Миллеровского района, бюджета Миллеровского района, областного бюджета, на реализацию муниципальной программы Титовского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2015 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. рублей) | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Развитие транспортной системы | всего | 1077,5 | 877,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Титовского сельского поселения Миллеровского района | 1077,5 | 877,0 |
| Подпрограмма 1 | Развитие транспортной инфраструктуры Титовского сельского поселения | всего | 1077,5 | 877,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Титовского сельского поселения Миллеровского района | 1077,5 | 877,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | всего | 1077,5 | 877,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Титовского сельского поселения Миллеровского района | 1077,5 | 877,0 |

Приложение № 4

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений  показателей (индикаторов) муниципальной программы Титовского сельского поселения

«Развитие транспортной системы»

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» |
| 1.1. | Доля протяженности автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Титовского сельского поселения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Титовского сельского поселения | процент | 83,8 | 83,8 | 83,8 |  |

Приложение № 5

к Отчету

Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу Титовского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

за 2015 год

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Реквизиты нормативно правового акта | Перечень изменений, сумма (тыс.рублей) (+), (-) | Обоснование изменений |
| --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие Содержание внутрипоселковых автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | - | - | - |

Приложение № 6

к Отчету

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия

муниципальной программы Титовского сельского поселения «Развитие транспортной системы», в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |
| - | - | - | - | - |
| ВСЕГО | - | - | - | - |

Приложение № 7

к Отчету

Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Титовского сельского поселения при реализации основных мероприятий муниципальной программы Титовского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2015 год

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Установленный объем софинансирования расходов (%) | Объем фактических расходов |
| --- | --- | --- |
|  |  |  | местный бюджет | за счет средств федерального бюджета | за счет средств областного бюджета | за счет местного бюджета |
|  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет Миллеровского района | бюджет Титовского сельского поселения Миллеровского района | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % | за счет бюджета Миллеровского района | за счет бюджета Титовского сельского поселения |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| Содержание внутрипоселковых автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Приложение № 8

к Отчету

Информация о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящий доход деятельности,

муниципальных  бюджетных и автономных учреждений Титовского сельского поселения за 2015 год

| Наименование муниципального учреждения | Остаток средств на 01.01.2015 | Фактически полученные доходы от предпринимательской и иной приносящий доход деятельности | Средства направленные на реализацию основных мероприятий муниципальной программы Титовского сельского поселения за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящий доход деятельности | Остаток средств на 01.01.2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе | в том числе |  |
|  |  |  | оказа-ние плат-ных услуг | доброволь -ные пожертво-вания | целевые взносы физических лиц и (или) юридических лиц | средства, полученные от приносящий доход деятельности | иные доходы | всего | оплата труда с начислениями | капи тальные вложения | ма териальные запасы | про-чие расходы |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Приложение № 9

к Отчету

Информация об исполнении муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям,

в рамках реализации муниципальной программы Титовского сельского поселения за 2015 год

| Наименование муниципальных услуг | Остаток средств на 01.01.2015 | Первоначально доведенное муниципальное задание | Муниципальное задание с учетом корректировки | Причины корректи-ровок | Фактическое исполнение (тыс.рублей) | Остаток средств на 01.01.2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс.рублей) | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс.рублей) |  | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс.рублей) |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |